Codecov源码调研

- Codecov页面源码分析

| 功能 | 技术栈 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| Overview | 技术栈：Vue（v2.6.12） UI框架：semantic-ui css | 5 |
| Commits | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 3 |
| Branches | 技术栈：Vue（v2.6.12） UI框架：semantic-ui css | 2 |
| Pulls | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 2 |
| Compare | 技术栈：Vue（v2.6.12） UI框架：semantic-ui css | 2 |
| Settings | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 1 |
| 头部+尾部+导航栏+tab栏 | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 3 |
| 登录退出 | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 2 |
| 设置Admin、Access、Global yml | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 6 |
| 全局loading | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 1 |
| 搭建项目安装依赖 |  | 1 |
| 总计 |  | 28 |

- Overview 5天

技术栈：Vue（v2.6.12）

UI框架：semantic-ui

样式： css

- Commits 3天

- Branches 2天

- Pulls 2天

- Compare 2天

- Settings 1天

- 头部+尾部+导航栏+tab栏 3天

- 登录退出 2天

- 设置Admin、Access、Global yml

9.1设置Admin 2天

9.2设置Access 2天

9.3设置Global yml 1天

注：

数据可视化设计：旭日图 Sunburst

https://www.jianshu.com/p/4a6a5948c6ea

apexcharts 折线图

https://apexcharts.com/vue-chart-demos/line-charts/