# Codecov源码调研

## Codecov页面源码分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 技术栈 | 工时 |
| Overview | 技术栈：Vue（v2.6.12） UI框架：semantic-ui css | 5 |
| Commits | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 3 |
| Branches | 技术栈：Vue（v2.6.12） UI框架：semantic-ui css | 2 |
| Pulls | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 2 |
| Compare | 技术栈：Vue（v2.6.12） UI框架：semantic-ui css | 2 |
| Settings | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 1 |
| 头部+尾部+导航栏+tab栏 | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 3 |
| 登录退出 | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 2 |
| 设置Admin、Access、Global yml | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 6 |
| 全局loading | 技术栈：react（^17.0.0） UI框架：bootstrap css | 1 |
| 搭建项目安装依赖 |  | 1 |
| 总计 |  | 28 |

## Overview 5天

电脑软件截图

描述已自动生成

技术栈：Vue（v2.6.12）

UI框架：semantic-ui

样式： css

## Commits 3天

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

## Branches 2天

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

## Pulls 2天

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

## Compare 2天

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成

## Settings 1天

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

## 头部+尾部+导航栏+tab栏 3天

## 登录退出 2天

## 设置Admin、Access、Global yml

9.1设置Admin 2天

图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

9.2设置Access 2天

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

9.3设置Global yml 1天

图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

注：

数据可视化设计：旭日图 Sunburst

<https://www.jianshu.com/p/4a6a5948c6ea>

apexcharts 折线图

<https://apexcharts.com/vue-chart-demos/line-charts/>